INOUS.AI

Récapitulatif — mise en ligne et création de l'application Android

Document de suivi du projet

Ce document récapitule, dans l'ordre, les étapes déjà réalisées pour transformer INOUS.AI en application Android publiable sur le Play Store, avec l'explication de chaque étape.

# 1. Diagnostic de départ

On est parti de l'application INOUS.AI, déjà en ligne sur Render. En inspectant le code, on a constaté qu'elle se présentait comme une PWA « en vue du Play Store », mais qu'il manquait l'essentiel : pas de fichier manifest.json, pas d'icônes, et le service worker n'était jamais enregistré.

Pourquoi : sans ces éléments, aucune application installable ne peut être générée à partir d'une PWA.

# 2. Rendre l'application réellement installable (PWA)

On a ajouté les pièces manquantes :

- le manifest.json (nom, couleurs, icônes) ;

- quatre icônes valides (192, 512, maskable, apple-touch) ;

- les balises nécessaires dans le <head> de la page ;

- l'enregistrement du service worker (le bug qui bloquait l'installation) ;

- un fichier assetlinks.json et sa route de service dans main.py.

Pourquoi : c'est le socle obligatoire : une application Android issue d'une PWA lit ce manifest et ces icônes pour se construire.

# 3. Déploiement en ligne

Étape la plus laborieuse : des fichiers extraits par erreur dans un autre projet, une commande git qui a remis le dossier à zéro, et un blocage réseau (Could not resolve host) réglé en vidant le cache DNS. Une fois le bon dossier extrait au bon endroit et poussé sur GitHub, les fichiers ont enfin répondu en ligne : le manifest.json et l'assetlinks.json.

Pourquoi : Render ne déploie que ce qui est poussé sur GitHub, pas ce qui reste seulement sur l'ordinateur.

# 4. Génération de l'application Android (PWABuilder)

On a fait analyser le site par PWABuilder : zéro erreur, manifest et icônes détectés. On a ensuite packagé pour Google Play avec l'identifiant définitif com.inousai.app, en créant une nouvelle clé de signature. Résultat : « Package created successfully ».

Pourquoi : le format TWA fait que l'application Android ouvre le site en ligne ; l'application et le site web se mettent donc à jour ensemble à chaque git push, sans republier sur le Store.

# 5. Récupération et sécurisation du paquet

Le paquet téléchargé contenait :

- INOUS.AI.aab — le fichier à publier sur le Play Store ;

- INOUS.AI.apk — pour tester l'installation sur un téléphone ;

- assetlinks.json — avec la vraie empreinte de la clé ;

- signing.keystore et signing-key-info.txt — la clé de signature et ses mots de passe, sauvegardés dans un dossier dédié.

Pourquoi : cette clé est irremplaçable : sans elle, il devient impossible de publier la moindre mise à jour de l'application. D'où la sauvegarde en double recommandée (disque + Drive ou clé USB).

# 6. Empreinte SHA-256 reportée sur le site

On a récupéré l'empreinte de la clé (80:01:12:C4:…:D5:79) et on l'a insérée dans le fichier web\.well-known\assetlinks.json du projet.

Pourquoi : cette empreinte est la preuve que l'application et le site appartiennent à la même personne ; c'est elle qui fait disparaître la barre d'adresse dans l'application installée.

# 7. Éléments préparés en parallèle

- Politique de confidentialité — page HTML sur-mesure, à héberger sur le site (obligatoire pour publier).

- Textes de la fiche Play — titre et descriptions courte et longue, prêts à copier-coller.

# Où en sommes-nous

L'application Android (.aab) est générée et signée, et la clé de signature est sauvegardée. Il reste deux points à finaliser.

## Étape A — Confirmer l'assetlinks en ligne

Pousser le fichier assetlinks.json modifié sur GitHub (git add / commit / push), puis vérifier que https://inous-ai.onrender.com/.well-known/assetlinks.json affiche bien l'empreinte.

## Étape B — La Google Play Console

- Créer le compte développeur Google Play (25 $, une seule fois).

- Créer l'application et téléverser INOUS.AI.aab.

- Remplir la fiche : titre, descriptions, icône 512, feature graphic 1024×500, captures d'écran.

- Renseigner l'URL de la politique de confidentialité.

- Remplir le formulaire « Sécurité des données ».